# Business Requirements Document (BRD)

## Aplikasi Mobile "DesaKu": Sistem Informasi Kegiatan, Pendaftaran Program Bantuan, dan Layanan Informasi Desa

Disusun oleh: Azkiya Zahrul Umam

NIM: 20230801187

Program Studi: Teknik Informatika

Institusi: Universitas Esa Unggul

Tahun: 2026

Versi Dokumen: 1.0

## Riwayat Dokumen

| Versi | Tanggal | Penyusun | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23 Oktober 2026 | Azkiya Zahrul Umam | Penyusunan awal dokumen BRD |

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Business Requirements Document (BRD) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis, tujuan, ruang lingkup, serta kriteria keberhasilan dari pengembangan aplikasi mobile "Desa Ku". Dokumen ini menjadi landasan bersama antara pemangku kepentingan (pemerintah desa, warga, dan pihak pengembang) sebelum kebutuhan dirinci lebih lanjut pada Product Requirements Document (PRD) dan dokumen perancangan teknis.

### 1.2 Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini membahas aspek bisnis dari aplikasi "Desa Ku", meliputi latar belakang permasalahan, tujuan bisnis, pemangku kepentingan, proses bisnis, kebutuhan bisnis, asumsi, risiko, dan indikator keberhasilan. Spesifikasi fungsional rinci, rancangan antarmuka, dan arsitektur teknis tidak dibahas di sini dan akan diuraikan pada dokumen PRD.

### 1.3 Definisi dan Singkatan

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| BRD | Business Requirements Document, dokumen yang memuat kebutuhan bisnis suatu proyek |
| PRD | Product Requirements Document, dokumen yang memuat kebutuhan produk secara fungsional dan teknis |
| Warga | Penduduk desa yang terdata dan menjadi pengguna aplikasi |
| Admin Desa | Perangkat desa yang diberi wewenang mengelola konten dan data pada aplikasi |
| Kepala Desa | Pimpinan pemerintah desa sebagai pihak penyetuju kebijakan |
| BLT | Bantuan Langsung Tunai, salah satu program bantuan bagi warga yang memenuhi kriteria |
| NIK | Nomor Induk Kependudukan |
| KK | Kartu Keluarga |
| KPI | Key Performance Indicator, indikator kinerja utama |

### 1.4 Referensi

Dokumen ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta panduan analisis bisnis dari BABOK Guide dan praktik penulisan kebutuhan perangkat lunak (Wiegers & Beatty, 2013). Daftar lengkap tersedia pada bagian Daftar Pustaka.

## 2. Ringkasan Eksekutif

Pemerintah desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi kegiatan dan layanan kepada warganya. Pada praktiknya, penyampaian informasi di banyak desa masih mengandalkan pengumuman lisan, papan pengumuman, atau grup percakapan yang tidak terstruktur. Pendaftaran program bantuan juga sering dilakukan secara manual dan datang langsung ke kantor desa, sehingga berpotensi menimbulkan antrean, kesalahan pencatatan, serta informasi yang tidak merata.

Aplikasi mobile "Desa Ku" diusulkan sebagai sarana digital terpadu yang memungkinkan warga melakukan registrasi, melihat dan mendaftar kegiatan desa, mengajukan diri pada program bantuan pemerintah (misalnya bantuan ibu hamil dan menyusui serta BLT), dan memperoleh informasi resmi desa. Di sisi lain, perangkat desa memperoleh panel pengelolaan untuk mengelola kegiatan, berita, dan pengajuan bantuan secara lebih tertib dan terdokumentasi.

Dokumen ini merumuskan kebutuhan bisnis tersebut sebagai dasar pengembangan aplikasi.

## 3. Latar Belakang dan Permasalahan

### 3.1 Latar Belakang

Transformasi digital pada pemerintahan desa mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat membutuhkan kanal komunikasi yang cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan telepon pintar yang semakin luas membuka peluang penyampaian layanan desa melalui aplikasi mobile.

### 3.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan gambaran kondisi yang umum terjadi pada pelayanan desa, permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut.

| No. | Permasalahan | Dampak |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Informasi kegiatan desa disampaikan melalui media yang tidak terpusat | Sebagian warga tidak menerima informasi tepat waktu sehingga partisipasi kegiatan rendah |
| P-02 | Pendaftaran kegiatan dilakukan secara manual | Sulit memperkirakan jumlah peserta dan merekap kehadiran |
| P-03 | Pendaftaran program bantuan dilakukan secara langsung dan manual | Antrean di kantor desa, risiko kesalahan data, dan proses verifikasi yang lambat |
| P-04 | Informasi syarat dan status bantuan kurang transparan | Warga kesulitan mengetahui persyaratan dan perkembangan pengajuannya |
| P-05 | Data warga dan riwayat pengajuan tidak terdokumentasi secara digital | Pelaporan dan evaluasi program menjadi sulit |

### 3.3 Peluang

Tersedianya aplikasi terpadu memungkinkan pemerintah desa menyampaikan informasi secara serentak, menyederhanakan pendaftaran kegiatan dan bantuan, serta menghasilkan data yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pelaporan.

## 4. Tujuan Bisnis dan Sasaran Terukur

### 4.1 Tujuan Bisnis

- Meningkatkan jangkauan dan ketepatan waktu penyampaian informasi kegiatan serta pengumuman desa kepada warga.

- Mempermudah warga dalam mendaftar kegiatan desa tanpa harus datang langsung.

- Mempermudah dan mempercepat proses pengajuan program bantuan pemerintah, serta meningkatkan transparansi statusnya.

- Menyediakan pendataan digital yang tertib sebagai dasar pelaporan dan pengambilan keputusan pemerintah desa.

- Menyediakan kanal informasi resmi desa yang mudah diakses oleh seluruh warga.

### 4.2 Sasaran Terukur

Sasaran berikut merupakan target yang diusulkan dan dapat disesuaikan bersama pemerintah desa.

| Kode | Sasaran | Target yang Diusulkan |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Warga yang terdaftar dan terverifikasi pada aplikasi | Minimal 40% kepala keluarga dalam 6 bulan setelah peluncuran |
| S-02 | Kegiatan desa yang diumumkan melalui aplikasi | 100% kegiatan resmi desa |
| S-03 | Pengajuan program bantuan yang diproses melalui aplikasi | Minimal 70% dari total pengajuan pada periode berikutnya |
| S-04 | Waktu verifikasi pengajuan bantuan oleh admin | Berkurang dibandingkan proses manual (ditetapkan setelah pengukuran awal) |
| S-05 | Tingkat kepuasan pengguna | Minimal 80% responden menyatakan puas pada survei pengguna |

## 5. Ruang Lingkup

### 5.1 Dalam Ruang Lingkup (In Scope)

- Registrasi akun warga dan verifikasi data warga oleh admin desa.

- Penayangan daftar dan detail kegiatan desa, serta pendaftaran kegiatan oleh warga.

- Pemberitahuan (notifikasi) mengenai kegiatan dan pengumuman desa.

- Pendaftaran program bantuan pemerintah, mencakup informasi program, persyaratan, pengajuan, unggah dokumen pendukung, dan pelacakan status pengajuan.

- Penyampaian berita dan informasi desa.

- Panel pengelolaan berbasis web bagi admin desa untuk mengelola kegiatan, berita, data warga, dan pengajuan bantuan.

- Laporan rekapitulasi dasar (peserta kegiatan dan pengajuan bantuan).

### 5.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

- Penyaluran atau transfer dana bantuan secara digital.

- Penetapan akhir penerima bantuan, yang tetap menjadi kewenangan pemerintah desa dan mengikuti ketentuan program yang berlaku.

- Layanan administrasi kependudukan seperti penerbitan surat keterangan.

- Pengelolaan keuangan desa.

- Integrasi langsung dengan sistem nasional (misalnya basis data kependudukan atau sistem bantuan pusat) pada tahap awal.

## 6. Pemangku Kepentingan

| Pemangku Kepentingan | Peran | Kepentingan Utama |
| --- | --- | --- |
| Warga | Pengguna akhir aplikasi | Memperoleh informasi, mendaftar kegiatan, dan mengajukan bantuan dengan mudah |
| Admin Desa (perangkat desa) | Pengelola konten dan data | Mengelola kegiatan, berita, dan verifikasi pengajuan secara efisien |
| Kepala Desa | Penyetuju kebijakan | Layanan desa yang transparan, tertib, dan akuntabel |
| Pelaksana program bantuan (pihak terkait di tingkat desa/kecamatan) | Penyedia kriteria dan data program | Ketepatan sasaran penerima bantuan |
| Pengembang | Perancang dan pembangun aplikasi | Kejelasan kebutuhan dan ruang lingkup pengembangan |

## 7. Analisis Proses Bisnis

### 7.1 Proses Saat Ini (As-Is)

- Perangkat desa menyampaikan informasi kegiatan melalui pengumuman lisan, papan informasi, atau pesan berantai.

- Warga yang ingin mengikuti kegiatan melapor langsung kepada perangkat desa atau panitia.

- Pada program bantuan, warga mendatangi kantor desa, menyampaikan data dan berkas secara langsung, kemudian menunggu proses verifikasi manual.

- Perangkat desa mencatat data pendaftar pada buku atau berkas terpisah.

- Warga mengetahui hasil pengajuan dengan bertanya langsung kepada perangkat desa.

### 7.2 Proses yang Diusulkan (To-Be)

- Admin desa mempublikasikan kegiatan dan pengumuman melalui panel pengelolaan, dan warga menerima notifikasi pada aplikasi.

- Warga melakukan registrasi dan, setelah diverifikasi admin, dapat mengakses seluruh fitur.

- Warga melihat daftar kegiatan dan mendaftar melalui aplikasi; admin memantau jumlah peserta secara langsung.

- Warga memilih program bantuan, memeriksa persyaratan, mengisi formulir, dan mengunggah dokumen pendukung melalui aplikasi.

- Admin memverifikasi pengajuan dan memperbarui status (diterima untuk diproses, perlu perbaikan, disetujui, atau ditolak disertai alasan), kemudian warga memantau status melalui aplikasi.

- Seluruh data tersimpan secara digital sehingga rekapitulasi dan pelaporan dapat dihasilkan dengan cepat.

### 7.3 Analisis Kesenjangan

| Aspek | Kondisi Saat Ini | Kondisi yang Diharapkan |
| --- | --- | --- |
| Penyampaian informasi | Tersebar dan tidak merata | Terpusat dengan notifikasi langsung |
| Pendaftaran kegiatan | Manual | Digital melalui aplikasi |
| Pengajuan bantuan | Datang langsung dan manual | Digital dengan pelacakan status |
| Pendataan | Terpisah dan tidak terstruktur | Terpusat dan terdokumentasi |
| Transparansi | Terbatas | Status dan persyaratan dapat diakses warga |

## 8. Kebutuhan Bisnis

Kebutuhan bisnis berikut dinyatakan pada tingkat tinggi. Prioritas menggunakan skala MoSCoW: Must (wajib), Should (sebaiknya), dan Could (dapat).

| Kode | Kebutuhan Bisnis | Tujuan Terkait | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Sistem harus memungkinkan warga melakukan registrasi akun dan diverifikasi oleh admin desa agar hanya warga desa yang dapat mengakses layanan | 1, 4 | Must |
| BR-02 | Sistem harus menampilkan daftar dan detail kegiatan desa kepada warga | 1, 2 | Must |
| BR-03 | Sistem harus memungkinkan warga mendaftar kegiatan desa dan admin melihat daftar peserta | 2, 4 | Must |
| BR-04 | Sistem harus mengirimkan pemberitahuan kegiatan dan pengumuman kepada warga | 1, 5 | Must |
| BR-05 | Sistem harus menampilkan program bantuan yang tersedia beserta persyaratannya | 3 | Must |
| BR-06 | Sistem harus memungkinkan warga mengajukan diri pada program bantuan, termasuk bantuan ibu hamil dan menyusui serta BLT, dengan melampirkan dokumen pendukung | 3 | Must |
| BR-07 | Sistem harus memungkinkan admin memverifikasi pengajuan bantuan dan memperbarui status pengajuan | 3, 4 | Must |
| BR-08 | Sistem harus menampilkan status pengajuan bantuan kepada warga | 3 | Must |
| BR-09 | Sistem harus menyediakan sarana penyampaian berita dan informasi resmi desa | 1, 5 | Must |
| BR-10 | Sistem harus menyediakan panel pengelolaan bagi admin desa untuk mengelola kegiatan, berita, data warga, dan pengajuan bantuan | 4 | Must |
| BR-11 | Sistem harus menyediakan laporan rekapitulasi peserta kegiatan dan pengajuan bantuan | 4 | Should |
| BR-12 | Sistem harus melindungi data pribadi warga sesuai ketentuan pelindungan data pribadi | 1, 3, 4 | Must |
| BR-13 | Sistem sebaiknya dapat digunakan oleh warga dengan tingkat literasi digital yang beragam melalui tampilan yang sederhana | 1, 5 | Should |
| BR-14 | Sistem dapat menyediakan kanal pengaduan atau masukan warga pada pengembangan berikutnya | 5 | Could |

## 9. Aturan Bisnis

| Kode | Aturan Bisnis |
| --- | --- |
| AB-01 | Hanya warga yang datanya telah diverifikasi admin desa yang dapat mendaftar kegiatan dan mengajukan bantuan. |
| AB-02 | Setiap warga hanya dapat memiliki satu akun yang terhubung dengan satu NIK. |
| AB-03 | Setiap program bantuan memiliki persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sesuai ketentuan program dan harus ditampilkan sebelum warga mengajukan. |
| AB-04 | Pengajuan bantuan hanya berstatus permohonan; keputusan penerima bantuan ditetapkan oleh pemerintah desa dan bukan oleh sistem. |
| AB-05 | Penolakan atau permintaan perbaikan pengajuan harus disertai alasan yang dapat dilihat warga. |
| AB-06 | Hanya admin yang berwenang yang dapat menerbitkan kegiatan, berita, dan mengubah status pengajuan. |
| AB-07 | Data pribadi warga hanya digunakan untuk keperluan layanan desa dan tidak dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang. |

## 10. Asumsi, Batasan, dan Ketergantungan

### 10.1 Asumsi

- Sebagian besar warga sasaran memiliki telepon pintar dan akses internet yang memadai.

- Pemerintah desa bersedia menunjuk admin yang bertugas mengelola konten dan verifikasi secara berkala.

- Data kependudukan warga dapat diperoleh dari pemerintah desa untuk keperluan verifikasi.

- Persyaratan program bantuan disediakan oleh pemerintah desa atau pihak pelaksana program.

### 10.2 Batasan

- Aplikasi dirancang untuk satu desa pada tahap awal.

- Pengembangan dibatasi oleh sumber daya waktu dan tenaga pengembang.

- Aplikasi tidak menggantikan prosedur resmi penetapan penerima bantuan.

### 10.3 Ketergantungan

- Dukungan dan persetujuan Kepala Desa serta perangkat desa.

- Ketersediaan data dan persyaratan program bantuan.

- Ketersediaan infrastruktur server dan layanan notifikasi.

## 11. Analisis Risiko

| Kode | Risiko | Kemungkinan | Dampak | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Rendahnya adopsi warga karena keterbatasan literasi digital | Sedang | Tinggi | Antarmuka sederhana, sosialisasi, dan pendampingan di kantor desa |
| R-02 | Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi | Rendah | Tinggi | Pembatasan hak akses, enkripsi, dan kebijakan pengelolaan data |
| R-03 | Admin desa tidak konsisten memperbarui konten dan memverifikasi pengajuan | Sedang | Sedang | Penetapan penanggung jawab dan pelatihan admin |
| R-04 | Keterbatasan koneksi internet di wilayah desa | Sedang | Sedang | Desain ringan dan penyimpanan sementara informasi penting |
| R-05 | Salah paham bahwa pendaftaran di aplikasi menjamin penerimaan bantuan | Sedang | Sedang | Penjelasan jelas pada aplikasi bahwa pengajuan bersifat permohonan |
| R-06 | Ketidaksesuaian persyaratan program dengan perubahan kebijakan | Rendah | Sedang | Konfigurasi persyaratan program dapat diperbarui oleh admin |

## 12. Indikator Keberhasilan (KPI)

| Kode | Indikator | Cara Pengukuran | Target yang Diusulkan |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Jumlah warga terdaftar dan terverifikasi | Data pada panel admin | Sesuai sasaran S-01 |
| K-02 | Persentase kegiatan yang diumumkan melalui aplikasi | Perbandingan kegiatan di aplikasi dengan seluruh kegiatan resmi | 100% |
| K-03 | Jumlah pendaftar per kegiatan | Rekapitulasi pendaftaran | Meningkat dibandingkan periode sebelum aplikasi |
| K-04 | Persentase pengajuan bantuan melalui aplikasi | Data pengajuan pada sistem | Sesuai sasaran S-03 |
| K-05 | Rata-rata waktu verifikasi pengajuan | Selisih waktu pengajuan dan pembaruan status | Lebih singkat dari proses manual |
| K-06 | Tingkat kepuasan pengguna | Survei pengguna | Minimal 80% puas |

## 13. Analisis Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari implementasi aplikasi "Desa Ku" diuraikan secara kualitatif sebagai berikut.

| Pemangku Kepentingan | Manfaat |
| --- | --- |
| Warga | Informasi lebih cepat dan merata, pendaftaran kegiatan dan bantuan tanpa antrean, serta kejelasan status pengajuan |
| Admin Desa | Pengelolaan data lebih tertib, beban pencatatan manual berkurang, dan rekapitulasi lebih cepat |
| Kepala Desa | Pelayanan yang lebih transparan, data pendukung pengambilan keputusan, dan peningkatan citra pelayanan desa |

Estimasi biaya pengembangan dan operasional (pengembangan aplikasi, server, layanan notifikasi, serta pelatihan admin) akan dirinci pada tahap perencanaan proyek berikutnya sesuai pilihan teknologi dan sumber daya yang digunakan.

## 14. Rencana Implementasi

Implementasi diusulkan secara bertahap sebagai berikut.

| Tahap | Kegiatan | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1. Persiapan | Penyepakatan kebutuhan dengan pemerintah desa, pengumpulan data dan persyaratan program | BRD dan PRD yang disetujui |
| 2. Perancangan | Perancangan antarmuka, alur pengguna, dan basis data | Prototipe dan rancangan sistem |
| 3. Pengembangan | Pembangunan aplikasi mobile dan panel admin | Aplikasi versi MVP |
| 4. Pengujian | Pengujian fungsional dan uji penerimaan pengguna | Laporan pengujian |
| 5. Peluncuran Terbatas | Pelatihan admin dan uji coba kepada sebagian warga | Umpan balik pengguna |
| 6. Peluncuran Penuh dan Evaluasi | Peluncuran kepada seluruh warga dan pengukuran KPI | Laporan evaluasi |

## 15. Kriteria Penerimaan dan Persetujuan

### 15.1 Kriteria Penerimaan

- Seluruh kebutuhan bisnis berprioritas Must (BR-01 sampai BR-10 dan BR-12) berfungsi sesuai deskripsi.

- Warga dapat menyelesaikan alur registrasi, pendaftaran kegiatan, dan pengajuan bantuan tanpa bantuan teknis.

- Admin desa dapat mengelola kegiatan, berita, dan verifikasi pengajuan melalui panel pengelolaan.

- Data pribadi warga terlindungi sesuai kebijakan akses yang ditetapkan.

- Aplikasi lolos uji penerimaan pengguna bersama perwakilan pemerintah desa.

## Daftar Pustaka

International Institute of Business Analysis. (2015). A guide to the business analysis body of knowledge (BABOK Guide) (Version 3). IIBA.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software requirements (3rd ed.). Microsoft Press.